

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

*เพียร แซ่ลี้*

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

**อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองแวง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1**

บทนำ 1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม** 5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 6

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 7 - 19

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1) 20

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด.01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ/บาท** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ** | - | - | - | - |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**   * 1. แผนงานการศึกษา | 5 | 7.94 | 5,572,832 | 9.22 | กองการศึกษา |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร** | - | - | - | - |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**   * 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์   2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   3. แผนงานงบกลาง | 1  4  4 | 1.59  6.35  6.35 | 60,000  350,000  19,812,138 | 0.10  0.58  32.78 | สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ  สำนักปลัดฯ,กองช่าง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**   * 1. แผนงานสาธารณสุข | 6 | 9.52 | 795,000 | 1.32 | สำนักปลัดฯ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**  6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 18 | 28.57 | 32,400,500 | 53.60 | กองช่าง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**  7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 14.29 | 478,000 | 0.79 | กองการศึกษา |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี**   * 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   2. แผนงานบริหารงานคลัง | 11  1 | 17.46  1.59 | 690,000  100,000 | 1.14  0.17 | สำนักปลัดฯ  กองคลัง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**   * 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.17 | 170,000 | 0.28 | สำนักปลัดฯ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  10.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 3.17 | 15,000 | 0.02 | สำนักปลัดฯ |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63** | **100** | **60,443,470** | **100** |  |

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(2-5ปี)รายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรา คนละ 1,700 บาท | 221,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(3-5ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการ  1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท  2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท  3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท  4.ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท | 146,900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา รายการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จ่ายเป็นเงินตามโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง อัตรา 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน | 637,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาหารเสริม(นม) | 1.) จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน(สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป. 1 - ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,398,826 บาท  2.) จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 249,106 บาท | 1,647,932 | โรงเรียน(สพฐ.)  ทั้ง 8 แห่ง  และ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป. 1 - ป.6 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 2,920,000 | โรงเรียน(สพฐ.)  ทั้ง 8 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร**

3..1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนชรา คนพิการ | 60,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล | จัดทำเวทีประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน | 20,000 | หมู่ที่ 1-22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายชาวบ้าน | สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายชาวบ้าน ของ อบต. หนองแวง   เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม | 10,000 | อบต.  หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อใช้จ่ายในโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินเช่น จัดซื้อทราย ค่ากระสอบทราย  และอื่น ๆ เป็นต้น | 20,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้และศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น | 300,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.หนองแวง | 12,746,400 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.หนองแวง | 6,468,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ) | 549,738 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่นน้ำยาเคมี น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน ทรายอะเบท ค่าจ้างเหมาบริการในการฉีดพ่นหมอกควัน และอื่นๆ | 200,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท | 90,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน | อบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน | 20,000 | อบต.  หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น อาหารกลาวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเครื่องเสียงและอื่น ๆ เป็นต้น | 20,000 | อบต.  หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง | 25,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | จัดสรรเงินให้หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท จำนวน 22 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | 440,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก บ้านนายบุญธรรม ช่องตะคุ ถึง บ้านนายทองคำ รวมขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 419,000 | บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร | 331,300 | บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก บ้านนายทองสุข สิทธิ์ขุนทด ถึง บ้านนายวิเชียร พูนขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 419,000 | บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก บ้านนายสมร ชำนาญรักษา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | 216,300 | บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก หน้าวัดโนนเต็ง ถึง บ้านวังสมบูรณ์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร | 172,900 | บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก นาผู้ช่วยประมวล ถึง บ้านนายคำ มอมขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 419,000 | บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วง บ้านนางน้ำเพชร เหลาหวายนอก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร | 971,900 | บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก บ้านนายทอง เด่งสูงเนิน ถึง ทางแยกพน้าวัดบ้านใหม่เจริญธรรม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร | 396,500 | บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาก บ้านนางสรรเสริญ ถึง บ้านนายสุเชตร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร | 279,700 | บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที่ 1 จากบ้านนายอธิวัฒน์ แกมขุนทด ถึง บ้านนางนพ กลขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 จากบ้านนางนพ กลขุนทด ถึง บ้านนางทองหล่อ มอมขุนทด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร | 505,100 | บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จาก บ้านนายนรินทร ถึง ทุ่งนาดี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร | 485,400 | บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จาก บ้านบ่อน้ำหน้าวัดโคกกระบือ ถึง สามแยกไปโนนแหน หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร | 485,400 | บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จาก ไร่นางถั่วค้าง ถึง ไร่นายทน ไตรสูงเนิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร | 600,200 | บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จาก นานายคำตัน ถึง ลาน SML กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร | 358,800 | บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง | ก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง  1. อาคารโรงรถดับเพลิง ขนาด กว้าง 14.40 เมตร ยาว 22.40 เมตร สูงชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 322.56 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบกำหนด)  2. อาคารเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของ อบต.หนองแวง) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบกำหนด)  3. ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ก่อด้วยอิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ สูง 2.00 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 9 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบกำหนด) | 803,000 | ที่ทำการ อบต.  หนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง | ก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร | 3,707,000 | บ้านโนนเต็ง  หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนทอง  หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านห้วยทราย ถึง สามแยกอนามัยสะพานหิน ตำบล หนองแวง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ้านห้วยทราย-สามแยกอนามัยสะพานหิน ตำบล หนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,197 เมตร หนา 0.05 เมตร | 6,494,000 | บ้านห้วยทราย ถึง สามแยกอนามัยสะพานหิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง | ก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านโนนแหน- หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,870 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร | 15,336,000 | บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโคกกระบือ  หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.  หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อ ชื้อวัสดุ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าวิทยากร, อุปกรณ์,ค่าเงินรางวัล, ค่าเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 5,000 | อบต.  หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อ ชื้อวัสดุ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าวิทยากร, อุปกรณ์,ค่าเงินรางวัล,ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าเครื่องขยายเสียง,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 20,000 | อบต.  หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าป้าย,ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 250,000 | อบต.  หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | 20,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 3,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 150,000 | อบต.  หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าป้ายค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.  หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 10,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี**

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต.หนองแวง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต.หนองแวง เช่น ค่าหีบบัตรเลือกตั้ง คูหา บัตรเลือกตั้ง ปากกา ป้ายไวนิล และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการเลือกตั้ง | 300,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | ฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง | 20,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงาน | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | 300,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง | ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง | 20,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 | 10,000 | อำเภอ  เทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) วันที่ 12 สิงหาคม | 10,000 | อำเภอ  เทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ 10 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน | 10,000 | อำเภอ  เทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงการณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 | อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงการณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 | 5,000 | อำเภอ  เทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม | 5,000 | อำเภอ  เทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม | 5,000 | อำเภอ  เทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอเทพารักษ์ | อุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอเทพารักษ์ | 5,000 | อำเภอ  เทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | อบต.หนองแวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | 150,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

10.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกป่า หญ้าแฝก | ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 5,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริฯ | ปลูกพืชสมุนไพรเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริฯ | 10,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1** | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | อบต.  หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเหล็ก 5 ฟุต | 6,500 | อบต.  หนองแวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | อบต.  หนองแวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า | 3,200,000 | อบต.  หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |