

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

  *เพียร แซ่ลี้*

 (นางเพียร แซ่ลี)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

**อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองแวง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1**

 บทนำ 1

 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม** 5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 6

 บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 7 - 19

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1) 20

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

 **1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

 **1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

 **1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

 แบบ ผด.01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ/บาท** | **ร้อยละของ****งบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ** | - | - | - | - |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา*** 1. แผนงานการศึกษา
 | 5 | 7.94 | 5,572,832 | 9.22 | กองการศึกษา |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร** | - | - | - | - |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม*** 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์
	2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	3. แผนงานงบกลาง
 | 144 | 1.596.356.35 | 60,000350,00019,812,138 | 0.100.5832.78 | สำนักปลัดฯสำนักปลัดฯสำนักปลัดฯ,กองช่าง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข*** 1. แผนงานสาธารณสุข
 | 6 | 9.52 | 795,000 | 1.32 | สำนักปลัดฯ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 18 | 28.57 | 32,400,500 | 53.60 | กองช่าง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 14.29 | 478,000 | 0.79 | กองการศึกษา |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี*** 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
	2. แผนงานบริหารงานคลัง
 | 111 | 17.461.59 | 690,000100,000 | 1.140.17 | สำนักปลัดฯกองคลัง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน*** 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 | 2 | 3.17 | 170,000 | 0.28 | สำนักปลัดฯ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** 10.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 3.17 | 15,000 | 0.02 | สำนักปลัดฯ |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63** | **100** | **60,443,470** | **100** |  |

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

 แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(2-5ปี)รายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตรา คนละ 1,700 บาท | 221,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(3-5ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ 1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท4.ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท | 146,900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา รายการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จ่ายเป็นเงินตามโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง อัตรา 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน | 637,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาหารเสริม(นม) | 1.) จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน(สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป. 1 - ป.6 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,398,826 บาท2.) จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 249,106 บาท | 1,647,932 | โรงเรียน(สพฐ.)ทั้ง 8 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป. 1 - ป.6 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 2,920,000 | โรงเรียน(สพฐ.)ทั้ง 8 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร**

 3..1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนชรา คนพิการ | 60,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล | จัดทำเวทีประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน | 20,000 | หมู่ที่ 1-22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายชาวบ้าน | สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายชาวบ้าน ของ อบต. หนองแวง เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม  | 10,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน |  เพื่อใช้จ่ายในโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินเช่น จัดซื้อทราย ค่ากระสอบทราย  และอื่น ๆ เป็นต้น | 20,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้และศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรี เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเครื่องเสียง และอื่นๆ เป็นต้น | 300,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.หนองแวง | 12,746,400 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.หนองแวง | 6,468,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ) | 549,738 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

5.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่นน้ำยาเคมี น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน ทรายอะเบท ค่าจ้างเหมาบริการในการฉีดพ่นหมอกควัน และอื่นๆ | 200,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท | 90,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน | อบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน | 20,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น อาหารกลาวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเครื่องเสียงและอื่น ๆ เป็นต้น  | 20,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง  | 25,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | จัดสรรเงินให้หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท จำนวน 22 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | 440,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายบุญธรรม ช่องตะคุ ถึง บ้านนายทองคำ รวมขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 419,000 | บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  | 331,300 | บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายทองสุข สิทธิ์ขุนทด ถึง บ้านนายวิเชียร พูนขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 419,000 | บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายสมร ชำนาญรักษา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | 216,300 | บ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก หน้าวัดโนนเต็ง ถึง บ้านวังสมบูรณ์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร | 172,900 | บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก นาผู้ช่วยประมวล ถึง บ้านนายคำ มอมขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | 419,000 | บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง บ้านนางน้ำเพชร เหลาหวายนอก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร | 971,900 | บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายทอง เด่งสูงเนิน ถึง ทางแยกพน้าวัดบ้านใหม่เจริญธรรม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร | 396,500 | บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางสรรเสริญ ถึง บ้านนายสุเชตร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร | 279,700 | บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนายอธิวัฒน์ แกมขุนทด ถึง บ้านนางนพ กลขุนทด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 จากบ้านนางนพ กลขุนทด ถึง บ้านนางทองหล่อ มอมขุนทด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร  | 505,100 | บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15  | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายนรินทร ถึง ทุ่งนาดี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร | 485,400 | บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20  | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านบ่อน้ำหน้าวัดโคกกระบือ ถึง สามแยกไปโนนแหน หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร | 485,400 | บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5  | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่นางถั่วค้าง ถึง ไร่นายทน ไตรสูงเนิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร | 600,200 | บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21  | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นานายคำตัน ถึง ลาน SML กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร | 358,800 | บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง | ก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง1. อาคารโรงรถดับเพลิง ขนาด กว้าง 14.40 เมตร ยาว 22.40 เมตร สูงชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 322.56 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบกำหนด)2. อาคารเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของ อบต.หนองแวง) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 36 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบกำหนด)3. ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ก่อด้วยอิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ สูง 2.00 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 9 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบกำหนด) | 803,000 | ที่ทำการ อบต.หนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง | ก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  | 3,707,000 | บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านห้วยทราย ถึง สามแยกอนามัยสะพานหิน ตำบล หนองแวง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ้านห้วยทราย-สามแยกอนามัยสะพานหิน ตำบล หนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,197 เมตร หนา 0.05 เมตร  | 6,494,000 | บ้านห้วยทราย ถึง สามแยกอนามัยสะพานหิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง | ก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านโนนแหน- หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,870 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร  | 15,336,000 | บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อ ชื้อวัสดุ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าวิทยากร, อุปกรณ์,ค่าเงินรางวัล, ค่าเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น  | 5,000 | อบต.หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อ ชื้อวัสดุ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าวิทยากร, อุปกรณ์,ค่าเงินรางวัล,ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าเครื่องขยายเสียง,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 20,000 | อบต.หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าป้าย,ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 250,000 | อบต.หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | 20,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเครื่องดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 3,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 150,000 | อบต.หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าป้ายค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.หนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าเงินรางวัล , ค่าน้ำดื่ม,ค่าป้าย,ค่าจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น  | 10,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี**

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต.หนองแวง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต.หนองแวง เช่น ค่าหีบบัตรเลือกตั้ง คูหา บัตรเลือกตั้ง ปากกา ป้ายไวนิล และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการเลือกตั้ง | 300,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  | ฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง | 20,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงาน | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | 300,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง | ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง | 20,000 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 | 10,000 | อำเภอเทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) วันที่ 12 สิงหาคม | 10,000 | อำเภอเทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ 10 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน | 10,000 | อำเภอเทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงการณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 | อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงการณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 | 5,000 | อำเภอเทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม | 5,000 | อำเภอเทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม | 5,000 | อำเภอเทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอเทพารักษ์ | อุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอเทพารักษ์ | 5,000 | อำเภอเทพารักษ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 8.2 แผนงานบริหารงานคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | อบต.หนองแวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

 9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | 150,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

10.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกป่า หญ้าแฝก | ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 5,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริฯ | ปลูกพืชสมุนไพรเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริฯ | 10,000 | พื้นที่ ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1** | จัดซื้อเครื่องพิมพ์  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | อบต.หนองแวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเหล็ก 5 ฟุต | 6,500 | อบต.หนองแวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | อบต.หนองแวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า | 3,200,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |