****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

**อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ยังทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหาร-ส่วนตำบลหนองแวงให้ดีขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 บทนำ 1

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน 3

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 3

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 4 - 12

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 13 - 50

**ภาคผนวก**

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1.1 บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกขึ้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-1-

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

รวบรวมโครงการ

จัดทำร่างแผน

เสนอร่างแผน

พิจารณาร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ

และหน่วยงานอื่นๆ

ที่ดำเนินการในพื้นที่

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

-2-

**1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. ทำให้สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ**

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงาน ที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-3-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 100 | 6,211,300 | 100 | กองช่าง |
| **รวม** | **1** | **1** | **15** | **100** | **6,211,300** | **100** | **1 กอง** |

-4-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01 สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง | - แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน | 1 | 16.67 | 10,000 | 1.10 | สำนักปลัด |
| 2.6 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน | - แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 16.67 | 100,000 | 11.05 | สำนักปลัด |
| 2.7 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน | - แผนงานสาธารณสุข | 3 | 50.00 | 355,000 | 39.23 | สำนักปลัด |
| 2.8 มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง | - แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 16.67 | 440,000 | 48.62 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **3** | **6** | **100** | **905,000** | **100** | **1 กอง** |

-5-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01 สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | งบกลาง | งบกลาง | 3 | 11.11 | 19,570,800 | 76.16 | สำนักปลัด |
| 3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น | แผนงานการศึกษา | 21 | 77.78 | 5,975,955 | 23.26 | กองการศึกษา |
| 3.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 3 | 11.11 | 150,000 | 0.58 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **3** | **27** | **100** | **25,696,755** | **100** | **1 สำนัก**  **1 กอง** |

-6-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 25 | 20,000 | 4.88 | สำนักปลัด |
| 4.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 75 | 390,000 | 95.12 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **1** | **4** | **100** | **410,000** | **100** | **1 สำนัก** |

-7-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01 สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 100 | 500,000 | 100 | กองการศึกษา |
| **รวม** | **1** | **1** | **5** | **100** | **500,000** | **100** | **1 กอง** |

-8-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01 สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่ม | แผนงานการเกษตร | 4 | 100 | 45,000 | 100 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1** | **4** | **100** | **45,000** | **100** | **1 สำนัก** |

-9-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน | 6 | 100 | 40,000 | 100 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1** | **6** | **100** | **40,000** | **100** | **1 สำนัก** |

-10-

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนีผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8 | 38.10 | 3,549,700 | 51.69 | กองช่าง |
| 1.2 ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา รางระบายน้ำ และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 6 | 28.57 | 2,078,020 | 30.26 | กองช่าง |
| 1.5 จัดทำผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 33.33 | 1,239,140 | 18.05 | กองช่าง |
| **รวม** | **1** | **1** | **21** | **100** | **6,866,860** | **100** | **1 กอง** |

-11-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.3 ดำเนินการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ | แผนงานสาธารณสุข | 1 | 100 | 2,500,000 | 100 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1** | **1** | **100** | **2,500,500** | **100** | **1 สำนัก** |

-12-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก บ้านนายทัน แพงขุนทด – ไร่นายลอยลม ชื่นนอก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 | 1. ถมดินคันทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร วางท่อ วางท่อ ∅ 0.80 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน  2. เทคอนกรีต กว้าง 0.30 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ข้าง (ตามแบบกำหนด) | 267,900 | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |
| 2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายบุญโรม เกินขุนทด – บ้านนางชีวานันท์ กิตติพานิชย์ บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ 20 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ ∅ 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด 6 ท่อน | 360,700 | หมู่ 20 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค.68** |
| 3 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ฝายน้อย – คอสะพาน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 75 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 222,300 | หมู่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค.68** |

-13-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสะพานหิน หมู่ 8 จาก ลาดยาง - บ้านนายสมาน ชูเจริญ | ก่อสร้างถนน  1. งานถมดินคันทาง  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 110 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 110 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 231,600 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |
| 5 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายไพรรัตน์ สายพลกรัง – บ้านนางสมพร เตินขุนทด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  วางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 จุด | 470,600 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค.68** |

-14-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย บ้านห้วยทราย หมู่ 7 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ช่วงที่ 1  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 17 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 113 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 475,500 | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านหิงห้อย หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสกุล ศรีวิพัฒน์ – สวนอยู่ดีมีสุข | 1. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 582 ตารางเมตร  2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 97 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 427,900 | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่นายสุทัศ – ไร่นางแดง บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ 13 | 1. งานถมดินคันทาง  กว้าง 2.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.50 เมตร  2. ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 560 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 475,500 | หมู่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |
| 9 | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายชะลอ เกินขุนทด - ท่าข้าม บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  ช่วงที่ 1 จาก บ้านนายชะลอ - นานางบุญพร้อม กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วงที่ 2 จาก นานางบุญพร้อม – ป่าโคกสูง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 555 เมตร หนา 0.15 เมตร | 499,400 | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค.68** |

-16-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จาก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ 15 - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาร่วม(ไร่นายเสนอชัย - ไร่นายวีระ) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 629 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 497,500 | หมู่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |
| 11 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จาก นานายเสนอ ชับขุนทด – นานายศิลา แกมขุนทด  บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 327,200 | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค.68** |
| 12 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8  จากไร่นางบุญมา แสงสุดดี – ไร่นายนิยม เยี่ยมจันทึก | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 760 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 484,800 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |
| 13 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จาก ฝายหนองบัวหลวง – เขตตำบลบึงปรือ  บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 632 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 499,900 | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |

-17-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ทางแยกบ้านนายพิทยา กูกขุนทด – ไร่นางบัณฑิต กมขุนทด บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ที่ 21 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 760 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 484,800 | หมู่ 21 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |
| 15 | วางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา  บ้านปรางค์กุญชร  หมู่ที่ 17 | วางท่อ HDPE PE100 ขนาด 90 มม. PN 10  ยาว 1,350 เมตร | 485,700 | หมู่ 17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |
| **รวม 15 โครงการ** | | | **6,211,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อทราย ค่าจัดซื้อกระสอบทราย ดิน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฎิบัติงานตามโครงการ ฯ ฯลฯ | 10,000 | หมู่ที่ 1 - 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ธ.ค.67** |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.6 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและจากด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน | 100,000 | หมู่ที่ 1 - 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **100,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.7 กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | จ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าขอโดยทำการสำรวจปีละ 2ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคมครั้งที่ภายในเดือน มิถุนายน | 20,000 | ตำบลหนองแวง หมู่ 1 - หมู่ 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **มิ.ย.68** |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าน้ำยาเคมี น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน ค่าทรายอะเบท ค่าจ้างเหมาในการฉีดพ่นควัน และอื่นๆ ฯลฯ | 200,000 | ตำบลหนองแวง หมู่ 1 - หมู่ 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดสุนัขแลละแมว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตามจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ | 135,000 | ตำบลหนองแวง หมู่ 1 - หมู่ 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **เม.ย. 68** |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **355,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.8 กลยุทธ์ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อจัดสรรให้หมู่บ้านในเขตตำบลหนองแวง หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 22 หมู่บ้าน | 440,000 | ตำบลหนองแวง หมู่ 1 - หมู่ 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย. 68** |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **440,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป | 14,794,800 | ตำบลหนองแวง  หมู่ 1 - 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย. 68** |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยคนพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว | 4,740,000 | ตำบลหนองแวง หมู่ 1 - หมู่ 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยและมีความเป็นอยู่ยากจน | 36,000 | ตำบลหนองแวง  หมู่ 1 - 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **19,570,800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโคกกระบือ  จำนวน 11 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน | 97,020 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโคกกระบือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโนนทอง  จำนวน 31 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน | 273,420 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโนนทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านวังสมบูรณ์  จำนวน 5 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน | 44,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านวังสมบูรณ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-24-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองบัวหลวง  จำนวน 20 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน | 176,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองบัวหลวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองแวง  จำนวน 25 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน | 220,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหิงห้อย  จำนวน 20 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน | 176,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหิงห้อย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-25-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโคกกระบือ  จำนวน 11 คน  1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรา1 ,972 บาท/คน/ปี  2) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 200 บาท/คน/ปี  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี อัตรา290บาท/คน/ปี  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 325 บาท/คน/ปี  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 490 บาท/คน/ปี | 30,827 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโคกกระบือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-26-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโนนทอง  จำนวน 31 คน  1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรา1 ,972 บาท/คน/ปี  2) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 200 บาท/คน/ปี  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี อัตรา290บาท/คน/ปี  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 325 บาท/คน/ปี  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 490 บาท/คน/ปี | 74,182 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโนนทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-27-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านวังสมบูรณ์  จำนวน 5 คน  1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรา1 ,972 บาท/คน/ปี  2) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 200 บาท/คน/ปี  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี อัตรา290บาท/คน/ปี  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 325 บาท/คน/ปี  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 490 บาท/คน/ปี | 9,860 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านวังสมบูรณ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-28-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองบัวหลวง  จำนวน 20 คน  1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรา1 ,972 บาท/คน/ปี  2) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 200 บาท/คน/ปี  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี อัตรา290บาท/คน/ปี  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 325 บาท/คน/ปี  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 490 บาท/คน/ปี | 52,490 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองบัวหลวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-29-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองแวง  จำนวน 25 คน  1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรา1 ,972 บาท/คน/ปี  2) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 200 บาท/คน/ปี  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี อัตรา290บาท/คน/ปี  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 325 บาท/คน/ปี  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 490 บาท/คน/ปี | 70,180 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-30-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหิงห้อย  จำนวน 11 คน  1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรา1 ,972 บาท/คน/ปี  2) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 200 บาท/คน/ปี  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี อัตรา290บาท/คน/ปี  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 325 บาท/คน/ปี  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตรา 490 บาท/คน/ปี | 59,015 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหิงห้อย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-31-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ดังนี้  1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 8 แห่ง  จำนวนเด็ก 623 คน  อัตรา 7.51 บาท/คน/วัน  จำนวน 260 วัน  รวมเป็นเงิน 1,216,470 บาท  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 6 แห่ง  จำนวนเด็ก 112 คน  อัตรา 7.51 บาท/คน/วัน  จำนวน 260 วัน  รวมเป็นเงิน 218,691 บาท | 1,435,161 | 1) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง 8 แห่ง  2) ศพด. ทั้ง 6 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-32-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ  จำนวน 30 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 216,000 | โรงเรียน  บ้านโคกกระบือ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 15 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านโนนทอง  จำนวน 84 คน  อัตรา 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 453,600 | โรงเรียน  บ้านโนนทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 16 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์  จำนวน 93 คน  อัตรา 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 502,200 | โรงเรียน  บ้านวังสมบูรณ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-33-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านสะพานหิน  จำนวน 104 คน  อัตรา 24 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 499,200 | โรงเรียน  บ้านสะพานหิน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 18 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง  จำนวน 60 คน  อัตรา 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 324,000 | โรงเรียน  บ้านหนองบัวหลวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 19 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านหนองแวง  จำนวน 148 คน  อัตรา 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 651,200 | โรงเรียน  บ้านหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |

-34-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านหิงห้อย  จำนวน 77 คน  อัตรา 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 415,800 | โรงเรียน  บ้านหิงห้อย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| 21 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม  จำนวน 27 คน  อัตรา 36 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 194,400 | โรงเรียน  บ้านใหม่เจริญธรรม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| **รวม 21 โครงการ** | | | **5,975,955** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.4 กลุยุทธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกอง์กร**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน | 30,000 | โรงเรียนบ้านโนนทอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ค.68** |
| 2 | โครงการอบรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนน | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนทั่วไป | 20,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **เม.ย.68** |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร | 100,000 | หมู่ที่ 1 - 22 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.68** |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **150,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเวทีประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ | 20,000 | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค. 68** |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**4.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามรถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฯ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 20,000 | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค.68** |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองแวง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ เช่น ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 350,000 | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **มี.ค. 67** |
| 3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เช่นการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 20,000 | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **มี.ค. 68** |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **390,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**5 ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 250,000 | อบต.หนอแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค. 68** |
| 2 | โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาสถานที่ และอื่น ๆ เป็นต้น | 200,000 | วัดหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 พ.ย. 67** |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย และอื่น ๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.หนอแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ม.ค. 68** |
| 4 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเงินรางวัล และอื่น ๆ | 20,000 | อบต.หนอแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **เม.ย. 68** |
| 5 | โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเงินรางวัล และอื่น ๆ | 20,000 | วัดในเขตตำบลหนองแวง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ค. 68** |
| **รวม 5 โครงการ** | | | **500,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**6 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.4 กลุยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่ม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นค่าดำเนินงานจัดซื้อค่าพันธ์ไม้ ค่าไถ ค่าเกรดเกลี่ยปรับแต่งสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าขนส่ง และอื่น ๆ | 5,000 | หมู่ 1 - หมู่ 22 ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ค. 68** |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝก | เป็นค่าดำเนินการจัดซื้อหญ้าแฝก ค่าไถ ค่ากรดเกลี่ยปรับแต่งสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำดื่ม ค่าขนส่ง และอื่น ๆ | 5,000 | หมู่ 1 - หมู่ 22 ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค.67** |
| 3 | โครงการปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ | เป็นค่าดำเนินงานจัดซื้อพันธ์ไม้ ค่าไถเกรดเฉลี่ย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ | 5,000 | หมู่ 1 - หมู่ 22 ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **มิ.ย. 67** |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อพันธ์พืช ค่าดิน ค่าปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ และ อื่น ๆ | 30,000 | หมู่ 1 - หมู่ 22 ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย. 68** |
| **รวม 4 โครงการ** | | | **45,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**เงินอุดหนุน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาบพิตร 5 ธันวาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ เป็นต้น | 2,500 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ธ.ค. 67** |
| 2 | อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ เป็นต้น | 5,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ต.ค.67** |
| 3 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ค. 68** |
| 4 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ส.ค. 68** |

-41-

**แบบ ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**เงินอุดหนุน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ เป็นต้น | 10,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **มิ.ย. 68** |
| 6 | อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ เป็นต้น | 2,500 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ต.ค. 67** |
| **รวม 6 โครงการ** | | | **40,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- กรณีกันเงินไว้แล้ว**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จากบ้านนายจอย คูณขุนทด - บ้านนายยวน คูณขุนทด | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 345,400 | หมู่ที่ 3  บ้านโนนแหน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  จากถนนลาดยาง - บ้านนายเติม ดาวขุนทด | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 460,600 | หมู่ที่ 9  บ้านหนองบัวหลวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 3 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ 3  จากไร่นายบุญเชิด – นางสุภาพ กามขุนทด | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 630 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 498,300 | หมู่ที่ 16  บ้านหนองแวงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 4 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จากไร่นายณรงค์ หอขุนทด – นายเงิน จงพรมราช | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 550 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 355,500 | หมู่ที่ 6  บ้านโนนเต็ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |

-43-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- กรณีกันเงินไว้แล้ว**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ก่อสร้างงานถมดินคันทาง  จากบ้านวังผีร้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม | ก่อสร้างงานถมดินคันทาง  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  วางท่อ ∅ 0.60 เมตร 2 จุดๆละ 7 ท่อน | 496,400 | หมู่ที่ 18  บ้านวังสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 6 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  จากนานายเชิดชาย สายขุนทด – ไร่นายชัย ก้านขุนทด | ก่อสร้างถนน  1. ถมดินคันทาง  กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  2. ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ ∅1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน | 492,100 | หมู่ที่ 10  บ้านใหม่เจริญธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 7 | ก่อสร้างถนนหินคลุก  สายโนนขี้ตุ่น  จากบ้านนายสมบัติ จำเริญ – นานายคำ กูกขุนทด | ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 783 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 499,400 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |

-44-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- กรณีกันเงินไว้แล้ว**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการติดตั้งราวเหล็ก(การ์ดเรล)พร้อมอุปกรณ์เสริม | ติดตั้งราวกันตก (การ์ดเรล)พร้อมอุปกรณ์เสริม  หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด ระยะทาง ยาว 72 เมตร  หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด ระยะทาง ยาว 68 เมตร  หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด ระยะทาง ยาว 8 เมตร  หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ระยะทาง ยาว 52 เมตร  **รวมทั้งหมด 7 จุด**  **ระยะทางรวม 200 เมตร** | 402,000 | หมู่ที่ 2,4,5,6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| **รวม 8 โครงการ** | | | **3,549,700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-45-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- กรณีกันเงินไว้แล้ว**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 กลยุทธ์ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา รางระบายน้ำ และ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการวางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา | วางท่อ HDPE (PPP) ขนาด 90 มม. PN8 PE100 ยาว 1,390 เมตร | 415,020 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 2 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 | ติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) | 236,000 | หมู่ที่ 6 บ้านโนนเต็ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 3 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์(Solacell) บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่18 | ติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) | 236,000 | หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 4 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเทพประทานพร หมู่ที่19 | ติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) | 236,000 | หมู่ที่ 19 บ้านเทพประทานพร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  จาก บ้านนายชูโชค เกาสันเทียะ - เหมืองน้ำตะวันออกหมู่บ้าน | ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด  กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง ยาว 184 เมตร | 498,000 | หมู่ที่ 19  บ้านเทพประทานพร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |

-46-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- กรณีกันเงินไว้แล้ว**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.2 กลยุทธ์ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา รางระบายน้ำ และ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ | ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 5 บ้านโนนทอง  หมู่ที่ 6 บ้านโนนเต็ง  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 12 บ้านน้อยหนองแวง  หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์  หมู่ที่ 19 บ้านเทพประทานพร  หมู่ที่ 22 บ้านท่าหินงม  จำนวน 25 ต้น | 457,000 | หมู่ที่ 1,5,6,10,  12,16,18,  19 และ 22 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| **รวม 6 โครงการ** | | | **2,078,020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-47-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- กรณีกันเงินไว้แล้ว**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.5 กลยุทธ์ จัดทำผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ประจำหมู่บาน  หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง | - งานก่อสร้างเสาเหล็กสูง 15 เมตร  - งานจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง | 147,940 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 2 | ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านโนนทอง | - งานจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงตาม สาย พร้อมติดตั้ง | 88,800 | หมู่ที่ 5  บ้านโนนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 3 | ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 บ้านไทยสามัคคี | - งานจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงตาม สาย พร้อมติดตั้ง | 72,300 | หมู่ที่ 14  บ้านไทยสามัคคี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 4 | ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15 บ้านท่าวังศาล | - งานจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงตาม สาย พร้อมติดตั้ง | 83,300 | หมู่ที่ 15  บ้านท่าวังศาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 5 | ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 19  บ้านเทพประทานพร | - งานจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงตาม สาย พร้อมติดตั้ง | 42,800 | หมู่ที่ 19  บ้านเทพประทานพร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |

-48-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- กรณีกันเงินไว้แล้ว**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.5 กลยุทธ์ จัดทำผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะโรงเรียนบ้านโนนทอง | ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ ขนาด  กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร  พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตารางเมตร | 311,000 | โรงเรียนบ้านโนนทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| 7 | โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ค.ส.ล. 1 ชั้น โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ | ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาด  กว้าง 9 เมตร ยาว 21 เมตร | 493,000 | โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พ.ค.68** |
| **รวม 7 โครงการ** | | | **1,239,140** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-49-

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02**

**- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ -**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

**6 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.3 กลุยุทธ์ ดำเนินการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,00 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน | 2,500,000 | อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย. 68** |

-50-



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**


\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖7



(นางเพียร แซ่ลี้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง